**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **БЕРГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СЕВЕРНОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.07.2018 с. Бергуль № 48

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального

 хозяйства и социально-культурной сферы Бергульского сельсовета

Северного района Новосибирской области к работе

в отопительный период 2018-2019 годов

 В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» и своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области к работе в отопительный период 2018-2019 годов, администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйстваи социально-культурной сферы на территории Бергульского сельсовета Северного района (приложение № 1).

 2. Образовать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, к работе в отопительный период 2018-2019 годов (далее – комиссия).

 3. Утвердить состав комиссии (приложение № 2).

 4. Руководителям жилищно-коммунального комплекса и социально- культурной сферы обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйстваи социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2017-2018 годов до 01.09.2018г.

 5. Обеспечить выполнение в полном объеме плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2018-2019 годов.

 6. До 01.09.2018 года обеспечить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.

7. Подготовить к зимнему периоду 2018-2019 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику.

8. Активизировать информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ по установке приборов учета потребления ресурсов.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Бергульского сельсовета

Северного района

Новосибирской области Т.С.Подрядчикова

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к Постановлению

 администрации

 Бергульского сельсовета

 Северного района

Новосибирской области

 От 10.07.2018 № 48

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

 **и социально-культурной сферы на территории Бергульского сельсовета**

**Северного района Новосибирской областик работе**

**в отопительный период 2018-2019 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки исполнения** |
| 1 | Контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2018-2019 годов | комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства | С 10.07.2018 по 01.09.2018 |
| 2 | Представление в отдел градостроительства, коммунального хозяйства, транспорта и земельных отношений администрации Северного района Новосибирской области отчетную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий | Специалист 2 разряда администрации Бергульского сельсовета |  с 10 июля по 01.09 2018 года еженедельно по средам |
| 3 | Информирование населения Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области о состоянии работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2018-2019 годов через средства массовой информации | Специалист 2 разряда администрации Бергульского сельсовета | ежемесячно |

 Приложение №2

к Постановлению администрации Бергульского сельсовета Северного района

Новосибирской области от 10.07.2018 №48

С О С Т А В

комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

 и социально-культурной сферы

к работе в отопительный период 2018-2019 годов

 Трофимов Глава Бергульского сельсовета Северного района

Иван Антонович Новосибирской области, председатель комиссии;

 Кондратьева специалист администрации Бергульского сельсовета

Галина Васильевна Северного района Новосибирской области,

 секретарь комиссии;

 Долнер директор МКУ ЖКХ Бергульского сельсовета

Иван Николаевич Северного района Новосибирской области ;

 Хохлова директор МКУК «Бергульский СДК» Северного

Римма Анатольевна района Новосибирской области;

 Тихонова депутат Совета депутатов Бергульского сельсовета

Татьяна Матвеевна Северного района Новосибирской области

 ( по согласованию).